МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ

о выполнении практической работы №1

по дисциплине «Коллективная разработка»

Работу выполнили студенты 42/2 группы                М.И. Муртузаев, Е.П. Хохлов

Направление подготовки   02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем                                            курс 4

Проверил доцент кафедры информационных технологий      А.Н. Полетайкин

Краснодар

2025

Тема: Формирование команды и бэклога продукта

Цель: получить практические навыки анализа потребностей заказчика программного продукта и формирования бэклога продукта для использования в скрам-процессе.

Задание

1. С использованием материалов лекций, настоящих методических указаний и материалов из сети Интернет изучить технологию Scrum для коллективной разработки приложений.

2. Провести системный анализ бизнес-процесса(ов), для которого(ых) требуется разработать программный продукт и представить описания бизнес-требований в виде User Stories.

3. Определить число и сроки спринтов, необходимых для реализации продукта, а также численность и состав скрам-команды проекта.

4. Сформулировать требования к приложению и сформировать бэклог продукта, систематизировав его во времени и пространстве важности. Построить диаграмму Use Case, отражающую структуру функциональных требований.

Ход работы

В современном мире человек совершает множество мелких и крупных покупок ежедневно. Существующие методы контроля бюджета (банковские выписки, Excel, заметки в телефоне) либо требуют ручного ввода каждой операции, либо не предоставляют детализации по товарной корзине (банки видят сумму чека, но не видят, куплена гречка или бензин).

Ценность продукта: Снижение когнитивной нагрузки и временных затрат пользователя на ведение бюджета за счет автоматизации ввода данных (OCR/QR-коды) и категоризации трат.

User stories:
1) Как пользователь,

я хочу вносить информацию о своих доходах и расходах в приложение,

чтобы вести финансовый учёт и знать куда уходят мои сбережения.
2) Как пользователь который не хочет заносить информацию каждый раз вручную,

я получив чек хочу иметь возможность занести его в приложение,

чтобы оно автоматически сохранило и распределило покупки по категориям.
3) Как пользователь,
я хочу иметь возможность изменять категорию в которую был распределён товар на другую,
чтобы учитывать особенности каждой покупки.

4) Как пользователь,
я хочу видеть статистику финансов по разным срезам,
для удобства планирования бюджета.

Для реализации продукта всего будет 3 спринта, длительностью 20, 16 и 12 дней соответственно.

1-ый спринт: 9 февраля – 1 марта.

2-ой спринт: 2 марта – 18 марта.

3-ий спринт: 19 марта – 31 марта.

Численность и состав Scrum-команды проекта:
1) Системный аналитик;
2) Разработчик.

Требования к приложению:

- приложение предназначено для компьютера

- должно содержать БД с CRUD

- пользовательский интерфейс

- возможность ручного ввода информации о расходах и доходах

- возможность просматривать историю покупок и пополнения баланса

- возможность загружать фото в приложение

- по загруженному фото уметь распознавать QR-код и текст чека

- автоматически по QR-коду и тексту чека распределяет все товары по категориям

- возможность быстрого редактирования категорий, выбранных при распределении

- ручное создание новых категорий и изменение категорий конкретных товаров

Рисунок 1 - Бэклог продукта

Рисунок 2 – Use Сase диаграмма